# 服务化与接口开发第一部分 — 报告

状态：已完成 — 阶段 0–4.5 / 5 全部通过（2026-07-25）
对照依据：`任务.txt` · `schedule.md` · `api-smoke.ipynb` · `full_api_smoke.json`
验证口径：契约默认 mock / sample（pytest 41 passed）；另附 full + Ollama 连通抽检（阶段 4.5，报告素材见 outputs/reports/）
不包含：真实鉴权落地、会话持久化 DB、Ollama token 级真流式、产品级 Web 前端 / Docker 生产编排、改写 08/10 内核
本阶段形态：HTTP API 后端 / 服务接入层（/ 返回 JSON 非 HTML；调试 UI 为 /docs Swagger）。前端接入契约见 §3。

## 1. 概述：本阶段在 RAG 里做什么

01–10 解决「会不会答、守不守规矩」；11 解决「别人怎么稳定调用」——用 FastAPI 把 10 的约束流水线（可回退 08）接到 HTTP / SSE。不是交付聊天网页；浏览器打开 /「空白」属预期（见笔记 Q7）。

| 上游 | 本阶段新增 |
| --- | --- |
| 10 ConstrainedGenerationPipeline.run | RagService 懒加载单例；统一信封与错误码 |
| 单次 Python 调用 | POST /api/v1/qa（同步）· POST /api/v1/qa/stream（伪 SSE） |
| 无会话 | 内存 SessionStore + 可选 query 前缀注入 |
| 控制台日志 | request_id + QACallLogger JSONL |

餐厅比喻（与笔记 Q1 一致）：

08 = 后厨会做菜    
    10 = 食品安全与出品安检    
    11 = 前台点餐系统（统一小票、拒单话术、探活、同步/流式出餐、桌号、流水账）

### 1.1 端到端数据流

Client    
      │  POST /api/v1/qa  { query, top_k?, session_id? }    
      ▼    
    FastAPI（Pydantic 校验 · request_id · 异常统一）    
      │  SessionStore 解析 / 新建    
      ▼    
    RagService.answer    
      │  → ConstrainedGenerationPipeline.from_mode(sample|full).run(effective_query)    
      │  Ollama 失败 → 4001；其它 → 4002    
      ▼    
    ResponseModel { code, message, data{answer,sources,session_id,constraint_checks,…}, request_id }    
      + qa_calls.jsonl（request_id / latency_ms / status）    
         
    流式：POST /api/v1/qa/stream    
      → 同源 answer 后伪切块 → SSE meta → token* → done（或 error）    
      → meta.stream_mode = "pseudo"（非 Ollama 真 token 流）

### 1.2 验证范围

| 路径 | 怎么验 | 代表什么 |
| --- | --- | --- |
| pytest 41 passed | mock pipeline / 契约 | API 信封、1001、会话、伪 SSE |
| Notebook C0–C4 | TestClient + mock | 与阶段同步的可复现演示 |
| C2 sample live | RagService(sample) + Ollama | 服务封装能打通小库 |
| C4.5 full live | RagService(full) + Ollama + 热身 HTTP | 生产数据路径连通（本报告 §4） |

## 2. 任务书对照

源：11 服务化与接口开发第一部分/任务.txt

| 任务书条目 | 交付 | 代码落点 | Notebook | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FastAPI 骨架 | 应用入口 + 启动脚本 | app/main.py · scripts/run_api.py | C0 | ✅ |
| ResponseModel + 分页模型 | 统一信封 | app/schemas/response.py | C1 | ✅ |
| 错误码枚举（1001/2001/3001/4001…） | ErrorCode + HTTP 映射 | app/core/error_codes.py | C1 | ✅ |
| 全局异常处理 | AppException / 422→400+1001 | app/core/exceptions.py | C1 | ✅ |
| 日志 + 健康检查 | 中间件 · /health · /ready | logging / middleware / api/health.py | C0.5/C1 | ✅ |
| 同步问答 | POST /api/v1/qa | app/api/qa.py | C3 | ✅ |
| 流式问答 | POST /api/v1/qa/stream（伪 SSE） | qa.py · sse_pseudo.py | C4 | ✅ |
| 集成 RAG 流水线 | 默认挂 10 from_mode | app/services/rag_service.py | C2 / C4.5 | ✅ |
| session_id 关联历史 | 内存 Store + query 前缀 | session_store.py | C2/C3 | ✅ |
| query / top_k 校验 | Pydantic + 1001 | schemas/qa.py | C3 | ✅ |
| 调用日志（request_id/耗时/状态） | JSONL（非强制 DB） | qa_logger.py | C3 / C4.5 | ✅ |

口径说明

| 任务书原话 | 本工程落地 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 「流式响应模式」 | SSE + `stream_mode=pseudo` | 08 LLMGenerator 硬编码 stream=False；10 多步重试与真 token 流冲突大 |
| 「结合会话管理」 | 进程内 Store + TTL/max_turns；历史压成 query 前缀 | 08/10 run(query) 无 session_history |
| 「日志或数据库」 | JSONL 文件 | 结构便于后续入库；本周不强制 DB |
| 「集成 RAG」 | RagService → 10；full 抽检见 §4 | C3/C4 mock 只验契约，不代表未集成 |

## 3. API 契约说明（本阶段成果 · 供前端接入）

机器可读契约：运行服务后打开 `/docs`（Swagger）或 `/openapi.json`。
本节把契约整理成「前端同学可直接对接」的说明；与代码不一致时以运行中的 OpenAPI 为准。

### 3.1 阶段成果边界

| 已交付 | 未交付（留给前端 / 后续） |
| --- | --- |
| JSON / SSE HTTP API | 聊天页、登录页、管理台等 HTML UI |
| 统一信封 ResponseModel + 业务错误码 | 鉴权（2001 仅预留） |
| 同步 QA + 伪流式 SSE（stream_mode=pseudo） | Ollama 真 token 流（将来可扩为 token；概念见笔记 Q4） |
| 进程内 session_id | 跨进程 / 持久化会话、用户账号体系 |
| /docs 开发者调试 UI | 面向患者/医生的产品前端 |

根路径 GET / 返回 JSON 元信息，不是网站首页——浏览器「白屏」但 Network 里是 200 + JSON，属正常。

### 3.2 基址与通用约定

| 项 | 约定 |
| --- | --- |
| Base URL（本地） | http://127.0.0.1:8000 |
| 内容类型（JSON 接口） | 请求 Content-Type: application/json；响应 application/json |
| 流式接口 | 响应 Content-Type: text/event-stream |
| 请求追踪 | 响应头 `X-Request-Id`（可主动传入同名请求头以透传）；另有 `X-Response-Time-Ms` |
| 业务成败 | 先看 body 里的 `code`（0 = 成功），不要只看 HTTP 状态 |
| CORS | 本周未配置跨域；前端若分端口部署需后续加 CORSMiddleware 或同域反代 |
| 鉴权 | 无；后续可加 Authorization 并映射 code=2001 |

统一成功 / 失败信封（几乎所有 JSON 接口）：

{    
      "code": 0,    
      "message": "ok",    
      "data": { },    
      "request_id": "uuid-or-client-provided",    
      "timestamp": "2026-07-25T00:00:00.000000Z"    
    }

失败时 code ≠ 0，message 为短说明，data 常带 detail / errors 等排障字段。

### 3.3 接口一览（前端关心程度）

| 方法 | 路径 | 前端优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/qa | P0 | 同步问答（一次拿齐答案） |
| POST | /api/v1/qa/stream | P0 | 伪流式 SSE（边展示边出字） |
| GET | /health | P1 | 进程是否活着 |
| GET | /ready | P1 | 流水线是否已加载（首问前可轮询） |
| GET | /api/v1/sessions/{session_id} | P2 | 调试/侧栏展示历史摘要 |
| GET | / | P2 | 服务元信息（stage / mode） |
| GET | /docs | 开发 | Swagger，非产品页 |
| POST | /api/v1/echo | 开发 | 校验演示，勿当产品接口 |
| GET | /api/v1/_demo_error | 开发 | 错误码演示，勿暴露给用户 |

### 3.4 POST /api/v1/qa（同步问答）

用途：表单提交后等待完整回答（实现简单；全量路径可能 数分钟，前端务必做超时与加载态）。

Request body（QARequest）：

| 字段 | 类型 | 必填 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| query | string | ✅ | 长度 1..2000 | 用户问题 |
| top_k | int | 否 | 1..20，默认 5 | 最终文献/来源条数预算 |
| session_id | string ¦ null | 否 | — | 多轮时带回；省略则服务端新建 |

{    
      "query": "metformin cardiovascular effects",    
      "top_k": 5,    
      "session_id": null    
    }

Response `data`（`QAResponseData`）：

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| answer | string | 完整答案 Markdown/文本 |
| sources | object[] | 文献来源列表（结构透传上游，常见含 chunk_id / index 等） |
| session_id | string | 务必存本地，下一轮原样回传 |
| constraint_checks | object ¦ null | 10 约束结果（如 citation.ok / format.ok / boundary_hit） |
| generation_metrics | object ¦ null | 含 total_time_seconds、stage_times 等 |
| retry_count / repaired | int / bool ¦ null | 约束重试/修补观测 |
| top_k_applied / top_k_mode | int / string ¦ null | 实际生效的 top_k 策略 |

前端建议：

1. 成功：HTTP 200 且 code === 0 → 渲染 data.answer，列表展示 data.sources。

2. 持久化 data.session_id（localStorage / 状态管理）。

3. 超时：sample 冷启约 1–2 分钟量级；full 常见 3–6+ 分钟——建议可配置长超时（如 10–15 min），并显示「检索生成中」。

4. 不要把 mode / stream 塞进该请求体（流式走独立路径；检索模式是进程级配置）。

### 3.5 POST /api/v1/qa/stream（伪流式 SSE）

用途：聊天 UI「逐字出现」；MVP = 伪流式——服务端仍先跑完整 rag.answer，再把 answer 切块推送。首包 meta 后可能长时间无 token（在等后厨），前端应提示「正在生成…」。

Request body：与同步相同（QARequest）。
响应头：Content-Type: text/event-stream · X-Stream-Mode: pseudo · Cache-Control: no-cache。

事件约定（顺序）：

| event | data（JSON）要点 | 前端动作 |
| --- | --- | --- |
| meta | request_id · session_id · stream_mode: "pseudo" · session_created | 保存 session_id；展示「生成中」 |
| token | { "text": "..." } | 追加到答案缓冲区并刷新 UI |
| done | 完整 answer · sources · constraint_checks · metrics · session_id · stream_mode | 用完整 answer 校正缓冲；渲染 sources |
| error | { code, message, data, request_id, timestamp, session_id?, stream_mode } | 结束流并展示错误（HTTP 可能仍是 200） |

示例帧：

event: meta    
    data: {"request_id":"...","session_id":"...","stream_mode":"pseudo","session_created":true}    
         
    event: token    
    data: {"text":"Metformin "}    
         
    event: done    
    data: {"answer":"...","sources":[...],"session_id":"...","stream_mode":"pseudo",...}

前端注意：

1. 用 EventSource 时：标准 EventSource 只支持 GET；本接口是 POST，请用 fetch + ReadableStream 解析，或 sse.js 等支持 POST 的库。

2. 入参校验失败（空 query 等）在流开始前返回 JSON：HTTP 400 + code=1001（不是 SSE）。

3. stream_mode === "pseudo" 时：不要按「首 token 延迟 = 模型首字延迟」宣传；真实等待发生在 meta 与首个 token 之间。

4. 拼接所有 token.text 应等于 done.answer（伪流式保证）。

### 3.6 会话约定（多轮）

| 行为 | 约定 |
| --- | --- |
| 首问 | 不传 session_id → 响应带回新 id |
| 追问 | 请求带上上一轮的 session_id |
| id 过期 / 不存在 | 自动新建新会话（不硬报 3002）；前端应用响应里的新 id 覆盖本地 |
| 历史如何影响生成 | 服务端把最近轮次压成短文本前缀拼进 query（上游无原生多轮 API） |
| 严格查会话 | GET /api/v1/sessions/{id}：无效时 404 + code=3002 |
| 生命周期 | 进程内内存 + TTL（默认 3600s）+ max_turns（默认 10）；重启丢会话 |

GET /api/v1/sessions/{session_id} 成功时 data 含：session_id · created_at · updated_at · turn_count · turns[{query, answer_preview}]。

### 3.7 探活：/health 与 /ready

| 接口 | 何时用 | `data` 要点 |
| --- | --- | --- |
| GET /health | 负载均衡 / 进程探活 | status · version · retrieval_mode · pipeline_backend；?check_ollama=true 时多 ollama / ollama_detail |
| GET /ready | 首问前判断管线是否加载完 | ready · pipeline_loaded · pipeline_mode · last_error |

前端建议：进入问答页先 GET /ready；若 ready=false，提示「模型加载中」并可短轮询，避免用户以为卡死。

GET / 的 data 示例字段：service · version · stage（如 5-done）· retrieval_mode · pipeline_backend。

### 3.8 错误码与 HTTP 映射（前端分支表）

| `code` | 含义 | 典型 HTTP | 前端提示建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 成功 | 200 | 正常渲染 |
| 1001 | 参数错误 | 400 | 标红 query / top_k（空问、超长、top_k 越界） |
| 2001 | 认证失败 | 401 | 预留；本周不会出现 |
| 3001 | 文档不存在 | 404 | 少见 |
| 3002 | 会话不存在 | 404 | 仅严格 GET /sessions/{id}；QA 路径会自动新建 |
| 4001 | 模型调用失败 | 502 | Ollama 未开/超时 →「模型暂时不可用」 |
| 4002 | 流水线失败 | 502 | 「检索生成失败，请重试」 |
| 5000 | 内部错误 | 500 | 通用失败 + 展示 request_id 便于反馈 |

校验失败体示例（空 query）：

{    
      "code": 1001,    
      "message": "parameter error",    
      "data": { "errors": [ /* FastAPI/Pydantic 明细 */ ] },    
      "request_id": "...",    
      "timestamp": "..."    
    }

### 3.9 前端接入最小清单

1. 启动后端：python scripts/run_api.py    
    2. 开发联调：打开 /docs 手测；或前端 fetch 指向 Base URL    
    3. 页面加载：GET /ready → 再允许提问    
    4. 同步模式：POST /api/v1/qa → 存 session_id → 渲染 answer/sources    
    5. 流式模式：POST /api/v1/qa/stream → 解析 SSE → meta/token/done|error    
    6. 错误：统一读 body.code；流式还需监听 event:error    
    7. 超时与文案：按 sample/full 分开配置；伪流式说明「完整生成后再分块推送」    
    8. 上线前补：CORS 或同域反代、鉴权、会话持久化（本周未做）

伪代码（同步）：

const res = await fetch(`${BASE}/api/v1/qa`, {    
      method: "POST",    
      headers: { "Content-Type": "application/json" },    
      body: JSON.stringify({ query, top_k: 5, session_id: sessionId ?? null }),    
    });    
    const body = await res.json();    
    if (body.code !== 0) throw new Error(`${body.code}: ${body.message}`);    
    sessionId = body.data.session_id;    
    renderAnswer(body.data.answer, body.data.sources);

### 3.10 工程目录与启动

11 服务化与接口开发第一部分/    
    ├── app/          # main · config · bootstrap · api · core · schemas · services · deps    
    ├── scripts/      # run_api.py · run_full_api_smoke.py    
    ├── notebooks/    # api-smoke.ipynb（C0–C4.5）    
    ├── tests/        # pytest 41    
    ├── outputs/reports/   # 全量抽检 JSON / PNG / JSONL    
    └── docs/服务化接口报告.md   # 本文件

conda activate med-rag-verify    
    cd "11 服务化与接口开发第一部分"    
    python scripts/run_api.py    
    # → http://127.0.0.1:8000/docs  （推荐）    
    # → http://127.0.0.1:8000/health · /ready · /api/v1/qa

开发默认 retrieval_mode=sample。全量：环境变量 MED_RAG_RETRIEVAL_MODE=full（或 STAGE11_RETRIEVAL_MODE）后重启进程；禁止每请求重建 pipeline。

## 4. 全量 + Ollama 连通抽检（阶段 4.5 · 最新实测）

目的：验「生产数据路径挂得上」，不是第二次 09 质量评测。
入口：python scripts/run_full_api_smoke.py · notebook C4.5
原始结果：`outputs/reports/full_api_smoke.json`

### 4.1 环境就绪

| 资产 | 状态（最新 JSON） |
| --- | --- |
| Dataset/chroma/chroma_db_full | ✅ |
| bm25_full · bm25_sharded_v1 · 62 shards · 6,107,296 chunks | ✅ completed |
| Ollama http://127.0.0.1:11434 · deepseek-r1:7b | ✅ present |
| pipeline_backend | constrained10 · retrieval_mode=full |

### 4.2 最新跑分（用户复跑 · ts ≈ 2026-07-24T23:37Z UTC）

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| query | metformin cardiovascular effects · top_k=5 |
| 权威路径 | 主线程 RagService.answer |
| sync 墙钟 | 179.53 s（pipeline total 同） |
| stage_times（sync） | assemble 151.5 s · draft 16.1 s · final 12.0 s |
| n_sources | 5 |
| source_ids（节选） | PMC6213955 · PMC10932445 · PMC9441545 · PMC8951049 · PMC9464374_chunk1 |
| citation_ok / format_ok | true / true |
| boundary_hit | false |
| 第二轮（follow-up）墙钟 | 214.49 s |
| 伪 SSE | n_token_events=118 · stream_mode=pseudo |
| session_turns | 2 |
| HTTP 热身探针 | /ready 200 · POST /qa 200 / code=0（约 126 s，top_k=3） |
| 调用日志 | qa_calls_full_smoke.jsonl 含 request_id / latency_ms / status=ok |

相对首次冷启（约 338 s），本次 sync ≈180 s：热路径下全量仍以检索/组装为主（assemble 占大头），LLM 段约数十秒。

### 4.3 可视化产物（供答辩 / 归档）

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| ![overview](../outputs/reports/full_api_smoke_overview.png) | 墙钟 / pipeline 总览 |
| ![stage_times](../outputs/reports/full_api_smoke_stage_times.png) | sync stage_times 条形图 |
| ![constraints](../outputs/reports/full_api_smoke_constraints.png) | citation / format / boundary |
| ![sse](../outputs/reports/full_api_smoke_sse_timeline.png) | 伪 SSE 事件时间线 |

（若预览器不渲染相对图，请直接打开 outputs/reports/*.png。）

### 4.4 Windows 说明（运维相关）

部分环境下（中文路径 / 云同步盘），Starlette 同步路由线程池在首次加载 transformers 时可能报 WinError 6714。阶段 4.5 以主线程全量跑通为权威证据；模型热身后 TestClient HTTP 探针已成功。生产部署建议：进程启动时在主线程完成 ensure_pipeline()（及必要的 embedder 预热），再接流量。

## 5. 契约与质量门禁

| 门禁 | 结果 |
| --- | --- |
| pytest | 41 passed（2026-07-25） |
| 验证用例 #1–9（schedule） | 由单测 + C1/C3/C4 覆盖；#7 伪流式含 stream_mode=pseudo |
| 空 query / 非法 top_k | HTTP 400 + 1001 |
| 会话两轮 | Store 有 2 turns；第二轮 effective_query 可含历史前缀 |
| 调用日志 | request_id · latency_ms · status / code |

## 6. 与后续工作的边界

| 已做 | 刻意不做（后续） |
| --- | --- |
| FastAPI 骨架 + 同步/伪流式 QA | 真 token SSE（需动 08 + 理顺 10 重试） |
| 内存会话 + query 前缀 | Sqlite/Redis 会话持久化 |
| 错误码 2001 预留 | 真实鉴权 |
| sample 开发 + full 抽检 | 09 式全量 ROUGE 重评 |
| JSONL 调用账本 | 正式统计库 / 看板 |

## 7. 结论

1. 任务书两大块均已交付：统一契约骨架 + 同步/流式问答（含 RAG 集成、会话、校验、调用日志）。

2. 集成 RAG 已在生产数据路径上证实：full 库 + Ollama 最新实测 sync ≈ 180 s，约束校验通过，sources 为全量 PMC id。

3. 流式为伪流式定稿，OpenAPI / 响应头 / notebook 已标明 stream_mode=pseudo。

4. 本阶段是 API 后端完成态（非产品前端）；对接细节见 §3，机器可读契约见 /docs · /openapi.json。

5. 阶段 5 交付物：本报告 + outputs/reports/ 图文 + 根 README 阶段 11 条目更新 + schedule ✅。

## 附录 A. 复现命令

# 契约    
    cd "11 服务化与接口开发第一部分"    
    python -m pytest tests/ -q    
         
    # 全量连通抽检（数分钟～十余分钟；需 Dataset full + Ollama）    
    python scripts/run_full_api_smoke.py    
         
    # 服务    
    python scripts/run_api.py

## 附录 B. 关键字段映射（10 → API）

| API `data` | 来源 |
| --- | --- |
| answer / sources | result["answer"] / result["sources"] |
| generation_metrics | result["generation_metrics"] |
| constraint_checks | result["constraint_checks"]（走 10） |
| retry_count / repaired | 可选透出 |
| session_id | SessionStore（非 pipeline） |