# 医学生成流水线报告

状态：已完成 — 阶段 0–6 全部通过（2026-07-02）

本阶段范围：本地 Ollama 集成 + 医学生成主流程 + 后处理 + 批量评测
不包含：LangChain 封装、生产部署、流式 UI
LLM：deepseek-r1:7b @ http://127.0.0.1:11434（Windows，Ollama 桌面版）

## 1. 概述

本阶段在 05/06/07 已完成工作的基础上，补齐 RAG 链路的生成执行层：

- 05：查询理解与增强 → EnhancedQuery

- 06：多路检索 + 融合 + 重排 → reranked

- 07：上下文组装 + 医学 Prompt 模板 → context_text + PROMPT_STAGES

- 08（本阶段）：Ollama 调用 + 多步生成 + 后处理 → 面向用户的 answer + sources + 指标

### 1.1 端到端数据流

用户 query    
        ↓ 06 RetrievalPipeline（本阶段评测使用离线 pipeline_eval.json 模拟）    
        ↓ 07 ContextAssembler → context_text + selected_chunks    
        ↓ 07 PROMPT_STAGES 四阶段 Prompt    
        ↓ 08 LLMGenerator（Ollama /api/chat）    
        ↓ 08 postprocess（引用 + Sources + 免责声明）    
    result { query, answer, sources, generation_metrics, intermediate_results, timestamp }

### 1.2 验证范围说明

| 项 | 本阶段 notebook / CLI 验证 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 检索输入 | 06 离线样例 pipeline_eval.json | 与在线 RetrievalPipeline.run() 结构一致，便于复现 |
| 向量库规模 | 样本库 reranked（每条 query 5 条候选） | 非 610 万全量在线检索 |
| LLM | 本机 Ollama deepseek-r1:7b | 真实本地推理，非 mock |

结论：生成链路已在样本检索结果上验证通过；若切换生产全量检索，应改用 RetrievalPipeline.from_mode("full") 并保持 08 流水线接口不变。

## 2. 任务书对照（任务.txt）

### 2.1 LLMGenerator

| 任务书要求 | 交付 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| model_name / base_url / timeout | src/llm_generator.py | ✅ |
| 初始化并测试连接 | health_check() / ping() | ✅ C1：health_check: True |
| 温度与 token 数 | generate(..., temperature=, max_tokens=) | ✅ |
| 使用 prompt + system prompt 生成 | /api/chat messages | ✅ |
| JSON 格式要求 + 提取修复 | generate_json() + json_utils.extract_json/repair_json | ✅ |
| 批量生成 | generate_batch() | ✅ 单测覆盖 |

### 2.2 MedicalGenerationPipeline

| 任务书要求 | 交付 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 初始化组件（上下文、医学模板、LLM） | generation_pipeline.py 注入 assembler + llm | ✅ |
| 1. 上下文组装 | 调用 07 ContextAssembler.assemble() | ✅ C3 |
| 2. 检索结果评估（可选） | evidence_evaluator + JSON 筛选 chunk | ✅ C5 |
| 3. 生成答案草稿 | answer_generator | ✅ C4/C5 |
| 4. 批判性审查（可选） | critical_reviewer | ✅ C5 |
| 5. 生成最终答案 | final_assembler；无审查时用草稿 | ✅ |
| 6. 后处理（引用、格式、免责） | postprocess.py | ✅ C6 |
| result 结构（query/answer/context_metadata/metrics/intermediates/sources/timestamp） | 与任务书字段对齐 | ✅ |
| 计算总时间 | generation_metrics.total_time_seconds + stage_times | ✅ |

### 2.3 测试完整流程

| 任务书要求 | 交付 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 编写测试 query | 计划表 4 条固定 query | ✅ |
| 完善答案显示和统计信息 | notebook C4–C7 + generation_eval.json | ✅ |
| log 引用来源 | sources + 答案内 Evidence refs + Sources: 区块 | ✅ |
| log 关键指标：耗时、答案长度、阶段 | generation_metrics + CLI 行输出 | ✅ |

任务书整体验证结论：✅ 全部满足。

## 3. Notebook 分阶段验证（medical-generation.ipynb）

以下数据来自 notebook 最近一次完整运行输出（2026-07-02）。

### 3.1 C0：环境与 Ollama 探测

| 观测项 | 结果 |
| --- | --- |
| 上游 import | RetrievalPipeline / ContextAssembler / PROMPT_STAGES 四 key 齐全 |
| Ollama 服务 | Service reachable: True |
| 模型就绪 | Probe OK: True，已安装 deepseek-r1:7b |

### 3.2 C1：LLMGenerator smoke

| 观测项 | 结果 |
| --- | --- |
| health_check | True |
| 单条生成 | 9.1s，199 字符，关于 metformin 用途的英文回答 |
| 空响应 | 未出现（max_tokens=512, think=False） |

### 3.3 C2：JSON 工具

| 用例 | 结果 |
| --- | --- |
| markdown 围栏 JSON | 成功解析 relevant_chunk_ids |
| 残缺 JSON（缺 }） | repair_json 后可解析 |
| 评估失败降级 | evaluation=None 时不筛选 chunk |
| mock generate_json 输出 | 成功解析并参与筛选逻辑 |

### 3.4 C3：06→07 联调

以 metformin cardiovascular effects 为例（来自 pipeline_eval.json 第 1 条）：

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 输入候选 | 5 |
| 组装后入选 | 3 |
| 估算 token | 1200 |
| context 预览 | 以 homocysteine 心血管相关摘要开头 |

### 3.5 C4：最小路径 Pipeline

配置：skip_evidence_eval=True, skip_critical_review=True

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 总耗时 | 18.852 s |
| stage_success | 六阶段全部 True |
| sources 数 | 5 |
| 答案特征 | 明确声明“上下文不足以讨论 metformin 心血管效应”，体现 grounded 行为 |

### 3.6 C5：完整 Pipeline（含可选阶段）

配置：开启 evidence_eval + critical_review

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 总耗时 | 35.745 s |
| evidence_evaluation | 返回 relevant_chunk_ids / excluded_chunk_ids / notes |
| review_feedback | 有输出（审查意见可见） |
| 与最小路径对比 | 答案更短（2133 vs 2992 字符），耗时更长（符合多步 LLM 预期） |

### 3.7 C6：后处理与来源对齐

对 C5 完整路径结果检查：

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 引用标记 [1] | ✅ |
| Sources: 区块 | ✅ |
| 医学免责声明 | ✅ |
| sources 字段 | 含 chunk_id / source_title / doc_id / relevance_score |

### 3.8 C7：批量评测快照

CLI：scripts/run_generation_eval.py（notebook 内以绝对路径 + cwd=STAGE08 调用）

| query | total(s) | answer_len | sources |
| --- | --- | --- | --- |
| What is the treatment for MI? | 33.407 | 1646 | 3 |
| metformin cardiovascular effects | 38.913 | 1639 | 3 |
| papers on malaria after 2015 | 47.566 | 3464 | 4 |
| warfarin atrial fibrillation elderly | 39.687 | 2178 | 3 |

汇总：query_count=4，avg_total_s=39.893，avg_answer_len=2231.8

输出文件：

- outputs/samples/generation_eval.json

- outputs/logs/generation_eval_20260702_091406.json

### 3.9 C7（复跑确认）：pytest 回归

| 项 | 结果 |
| --- | --- |
| 命令 | pytest tests/ -v |
| 结果 | 17 passed in 0.03s |
| 覆盖 | test_llm_generator / test_json_utils / test_generation_pipeline / test_postprocess |

## 4. 模块与入口

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| bootstrap.py | 路径引导、OLLAMA_* 常量 |
| llm_generator.py | Ollama HTTP 封装 |
| json_utils.py | JSON 提取/修复、证据评估 schema、chunk 筛选降级 |
| generation_pipeline.py | 端到端 MedicalGenerationPipeline |
| postprocess.py | format_sources + postprocess_answer + 免责声明 |

运行入口

| 入口 | 说明 |
| --- | --- |
| notebooks/medical-generation.ipynb | C0–C7 + pytest 复跑确认 |
| scripts/run_generation_eval.py | 批量评测，导出快照与 log |
| MedicalGenerationPipeline(...).run(query) | Python API |

## 5. 关键设计决策

| 决策项 | 结论 |
| --- | --- |
| LLM 后端 | Ollama /api/chat |
| 默认模型 | deepseek-r1:7b |
| thinking 控制 | 默认 think=False（避免 token 被 thinking 链耗尽） |
| max_tokens 建议 | ≥ 512（C1 实测有效） |
| 证据评估失败 | 不筛选 chunk，主流程继续 |
| 评测检索源 | 06 离线 pipeline_eval.json（开发期可复现） |
| 引用与来源 | 答案内 [1][2]... + Sources: 列表序号对齐 |

## 6. 测试与质量结论

### 6.1 单元测试（mock，不依赖 Ollama）

pytest tests/ -v  →  17 passed

### 6.2 集成验证（真实 Ollama）

- C1 单条生成通过

- C4/C5 端到端 run() 通过

- C7 四条固定 query 批量通过（4/4）

### 6.3 医学安全表现（样本观察）

- 当检索上下文与 query 不匹配时，系统倾向于明确声明证据不足，而非强行编造治疗建议（如 MI、metformin 心血管效应场景）。

- 最终答案均带免责声明与来源列表，满足医学场景“可追溯 + 风险提示”要求。

## 7. 已知限制与后续建议

1. 证据评估 ID 对齐：模型偶发返回 "1"/"2" 而非 PMCxxxxx；当前按 chunk 列表索引降级处理，后续可增强 id 映射与校验。

2. 评测检索为离线样例：与真实在线 mode="full" 检索质量可能存在差异，上线前应复跑全量检索 + 08 流水线。

3. 可选阶段耗时：完整路径（eval+review）约为最小路径 1.5–2 倍耗时，生产环境可提供 skip_* 开关按场景切换。

4. LangChain 封装：本阶段未做，可作为下一阶段工程化工作。

## 8. 交付物清单

| 产物 | 路径 |
| --- | --- |
| LLM 生成器 | src/llm_generator.py |
| JSON 工具 | src/json_utils.py |
| 生成主流程 | src/generation_pipeline.py |
| 后处理 | src/postprocess.py |
| 路径引导 | src/bootstrap.py |
| 演示 notebook | notebooks/medical-generation.ipynb |
| 批量评测脚本 | scripts/run_generation_eval.py |
| 单元测试 | tests/test_*.py（17 项） |
| 评测快照 | outputs/samples/generation_eval.json |
| 运行日志 | outputs/logs/generation_eval_*.json |
| 本报告 | docs/医学生成流水线报告.md |

## 9. 结论

第八阶段已完成从「生成准备（07）」到「生成执行（08）」的闭环：

1. 本地 LLM 可稳定调用；

2. 多步医学 Prompt 流水线可运行；

3. 输出结构满足任务书 result 要求；

4. notebook、CLI、pytest 三层验证均通过。

阶段状态：✅ 可验收。